# Lộ Trình Nghiên Cứu Hệ Gợi Ý Điện Tử (Cross-Domain, Big Data)

Lộ trình này chia làm 6 giai đoạn chính. Tập trung vào việc giải quyết 3 bài toán lõi: Tính mới mô hình (Cross-Domain HGNN), Xử lý Dữ liệu Lớn (Spark), và Tối ưu Hệ thống (Two-stage Serving).

## Giai đoạn 1: Nền tảng & Khảo sát Tài liệu (Literature Review) - Tháng 1

Mục tiêu: Hiểu rõ giới hạn của các hệ thống hiện tại và xác định chính xác "tính mới" (Novelty) cho nghiên cứu của bạn.

- Công việc cần làm:

  - Đọc các bài báo khoa học về Cross-Domain Recommender Systems (CD-RS).

  - Tìm hiểu về Heterogeneous Graph Neural Networks (HGNN).

  - Khảo sát các kỹ thuật Transfer Learning qua ngôn ngữ (Cross-lingual embeddings).

- Kiến thức cần học:

  - Toán tối ưu và Đại số tuyến tính (đặc biệt là ma trận thưa - sparse matrix).

  - Cơ chế hoạt động của Contrastive Learning (Học đối nghịch).

- Tài liệu/Từ khóa tìm kiếm (Google Scholar):

  - "Cross-domain recommendation using Graph Neural Networks"

  - "Self-supervised learning for recommender systems"

  - "Multilingual product embeddings" (Tìm hiểu mBERT, XLM-R).

## Giai đoạn 2: Xây dựng Pipeline Xử lý Dữ liệu Lớn - Tháng 2 - Tháng 3

Mục tiêu: Xử lý hàng chục GB dữ liệu Amazon Reviews và dữ liệu Web VN mà không bị tràn RAM, chuẩn bị dữ liệu dạng Đồ thị (Graph).

- Công việc cần làm:

  - Tải bộ dữ liệu Amazon Product Data (category Electronics).

  - Thu thập/Chuẩn bị bộ dữ liệu Web VN (crawl hoặc dùng dataset có sẵn).

  - [Tối ưu] Viết script Apache Spark để tiền xử lý: làm sạch text, xử lý missing values, map ID người dùng/sản phẩm.

  - Trích xuất đặc trưng văn bản (Text Features) dùng mô hình ngôn ngữ đa ngữ và lưu dưới dạng vector.

  - [Tối ưu] Phân hoạch đồ thị (Graph Partitioning): Tạo các sub-graph để chuẩn bị train.

- Kiến thức & Công cụ cần học:

  - Apache Spark (PySpark): DataFrame API, RDD, xử lý song song.

  - Định dạng lưu trữ Big Data: Parquet, hoặc Delta Lake.

  - Thư viện xử lý đồ thị: NetworkX (để visualize nhỏ) và DGL (Deep Graph Library) hoặc PyTorch Geometric (PyG).

## Giai đoạn 3: Thiết kế Kiến trúc & Pre-training trên Amazon - Tháng 4 - Tháng 5

Mục tiêu: Hiện thực hóa ý tưởng "tính mới" và huấn luyện trên dữ liệu khổng lồ.

- Công việc cần làm:

  - Code mô hình HGNN (kết nối User - Item - Brand - Specs).

  - Tích hợp hàm loss Contrastive Learning để mô hình học được các "cụm" sản phẩm tương đồng.

  - [Tối ưu] Thiết lập Distributed Training: Huấn luyện mô hình trên nhiều GPU hoặc nhiều Node.

- Kiến thức & Công cụ cần học:

  - Framework Deep Learning: PyTorch.

  - Phân tán: Ray Train hoặc PyTorch DDP (Distributed Data Parallel).

  - Kỹ thuật lấy mẫu đồ thị tĩnh/động (Neighbor Sampling) trên DGL/PyG để xử lý đồ thị không vừa RAM.

## Giai đoạn 4: Domain Adaptation & Fine-tuning trên Web VN - Tháng 6

Mục tiêu: Chuyển giao tri thức từ Amazon (Tiếng Anh) sang Web VN (Tiếng Việt) và tinh chỉnh mô hình.

- Công việc cần làm:

  - Áp dụng kỹ thuật Domain Adaptation để giảm thiểu "Negative Transfer" (chuyển giao tri thức sai lệch).

  - Đóng băng (Freeze) một số lớp biểu diễn chung (như đặc trưng hình ảnh/cấu hình) và chỉ Fine-tune các lớp biểu diễn ngôn ngữ/hành vi người dùng VN.

  - Chạy thực nghiệm (Ablation Study) để chứng minh việc dùng dữ liệu Amazon giúp tăng độ chính xác so với việc chỉ train từ đầu bằng dữ liệu VN.

## Giai đoạn 5: Tối ưu Kiến trúc Hệ thống (System Architecture) - Tháng 7 - Tháng 8

Mục tiêu: Thiết kế hệ thống Serving đáp ứng độ trễ thấp (Low Latency) cho dữ liệu thực tế.

- Công việc cần làm:

  - Xây dựng pipeline Two-Stage: Retrieval (Truy xuất thô) và Ranking (Xếp hạng tinh).

  - Export vector nhúng của hàng triệu sản phẩm vào Vector Database.

  - Viết API (FastAPI/gRPC) nhận request người dùng và trả về kết quả gợi ý.

- Kiến thức & Công cụ cần học:

  - Vector Database: Milvus hoặc FAISS (Tìm kiếm xấp xỉ - ANN Search).

  - Apache Kafka & Redis: Để quản lý luồng dữ liệu thời gian thực và caching vector người dùng.

  - Framework Serving: Triton Inference Server hoặc Ray Serve.

## Giai đoạn 6: Đánh giá Benchmark & Viết Báo cáo - Tháng 9

Mục tiêu: Chứng minh tính hiệu quả của các tối ưu thông qua các con số cụ thể.

- Các độ đo cần tính toán:

  - Độ đo ML: NDCG@10, Hit Ratio@10, MRR (Mean Reciprocal Rank). Tính riêng cho tập người dùng mới (Cold-start).

  - Độ đo Hệ thống: QPS (Queries Per Second), Latency (ms), Training Time vs. Số lượng Node (đánh giá khả năng mở rộng).

- Công việc:

  - Chạy so sánh (Baseline models) với các mô hình cũ như LightGCN, Matrix Factorization, BERT4Rec.

  - Vẽ biểu đồ, viết báo cáo/luận văn/bài báo khoa học.

## Danh Sách Tài Liệu Nên Đọc (Reading List)

### 1. Sách & Khóa Học Nền Tảng

- Sách: Recommender Systems: The Textbook của Charu C. Aggarwal.

- Khóa học: Data Engineering on Google Cloud hoặc AWS (để hiểu tư duy thiết kế hệ thống dữ liệu lớn).

### 2. Các Bài Báo Khoa Học Chủ Chốt (Must-Read Papers)

- PinSage (Pinterest): Graph Convolutional Neural Networks for Web-Scale Recommender Systems (Bài toán kinh điển về Scale Graph ML lên Big Data).

- LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation (Mô hình baseline bắt buộc phải biết).

- Cross-Domain RS: Tìm kiếm các paper mới nhất (2022-2024) tại các hội nghị top đầu như SIGIR, KDD, RecSys với từ khóa "Cross-Domain Recommendation", "Dual Learning for Cross-Domain".

### 3. Tài liệu Kỹ Thuật (Documentation)

- PyTorch Geometric (PyG): Đọc phần "Handling Large Graphs" và "Heterogeneous Graphs".

- Apache Spark: Đọc về "Tuning and Optimization" (quản lý bộ nhớ, tránh data skew).

- Milvus Architecture: Để hiểu cách Vector DB lập chỉ mục (HNSW, IVF) dữ liệu lớn.